2026年多媒体教室教学设备更新项目商务要求

1、交货要求和付款方式

1.1交货时间：合同签订后（接到甲方书面通知起）30个工作日内交货，并安装调试合格。

1.2交货地点：

| 序号 | 设备名称 | 交货地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大屏幕交互式智能教学终端（98英寸） | 阶梯教室46间、长度超过11.5米的平面教室16间 |
| 2 | 辅助显示屏 | 阶梯教室46间 |
| 3 | 大屏幕交互式智能教学终端（86英寸三联屏） | 长度10米左右、宽度超过12米的平面教室12间 |
| 4 | 大屏幕交互式智能教学终端（86英寸双联屏） | 长度10米左右、宽度也为10米左右的平面教室2间 |
| 5 | 升降讲台 | 阶梯教室46间、30间平面教室 |
| 6 | 教室设备拆除与安装 | 各校区公共多媒体教室 |
| 7 | 辅材 | 阶梯教室46间、30间平面教室 |

1.3付款要求：合同签订后15个工作日内，甲方支付合同金额30%作预付款。项目整体验收合格后20个工作日内，乙方将合同金额的5%付至甲方指定的账号作为项目履约保证金。甲方向乙方一次性支付70%合同金额款，履约保证金验收合格一年期满后一次性无息退还给乙方。甲方凭乙方提供的等额、法定增值税发票，向乙方付款。乙方延期提供发票，则甲方付款时间相应顺延。

2、验收标准、质量保证

2.1投标时，备注所投设备产品出厂时铭牌标注的实际名称。中标方提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂证明文件或国家鉴定合格证明文件。

2.2验收标准：原厂原包装，包装完好，设备外观无损；满足招标文件要求，符合用户使用的实际需求；设备清单与投标文件一致，技术参数按投标文件对应；实际使用后，运行稳定。

2.3项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标方原因造成的，由中标方承担检测费用；否则，由采购人承担。项目验收不合格，由中标方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标方承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标方承担。

2.4免费质保期：所有软硬件设备（含软件系统）免费质保六年，中标方承诺的质保期长于招标文件规定时，以中标方的投标文件为准。超出生产厂家正常保修范围的，中标方需向生产厂家单独购买的，不能在投标报价中单独列支。如生产厂家质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务。

2.5质保内免费上门保修更换，质保期间内不收取维修费、零配件和材料费，质保期自设备安装结束，验收合格后正常运行时开始计算。超出免费质保期后，乙方支持终身维修，承诺维修时只收取部件的实际成本费。

3、售后服务

3.1维护要求：提供定期维护计划、对采购人不定期维护要求的响应措施、对用户修改设计要求的响应措施。

3.2服务响应时间要求：提供7×24小时的技术咨询服务，敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；提供7×24小时的故障服务受理，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内现场支援，提出解决方案，并于2小时内修复，若现场不能修复应提供同等性能备用设备。

3.3质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标方负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标方应及时优惠提供所需的备品备件。

3.4同批设备中，若同一台设备类似故障发生两次以上，或者多台设备出现大面积相同故障现象，无条件免费更换涉及的整机。

3.5配件及耗材要求：所有新设备、利旧设备安装时除原机配件以外，如还需辅材配件及耗材，由中标方免费提供。

3.6必须具备良好的服务能力。服务要求：接到报修，要求维修人员 2 小时以内解决故障。如因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，不能影响学校教学工作，否则有权追究违约责任。每学期需对设备系统进行例行检修保养三次（学期开始，期中，期末），后期若其他多媒体设备改造项目中涉及安装调试问题，本次中标公司需免费协助支持。

4、安装调试

4.1 设备安装要求，按照国家相关行业规范标准进行免费安装，符合国家或行业质量检验标准，。

（1）中标方负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，负责新购置和利旧设备（拆卸后待安装）在实施地点的保管，直至项目验收合格，中标方负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。

（2）安装工期：合同签订后（接到甲方书面通知起）30个工作日内交货，并安装调试合格。中标方须与用户充分沟通交货时间。交货地点：采购人指定地点。

（3）安装要求：在安装新设备前，中标方须与用户充分沟通，对旧设备进行规范拆除，并负责搬运至指定地点，拆除的旧设备如果需要再次安装，须免费提供安装服务。

（4）设备调试：中标方负责实现采购设备与现有中控管理软件的对接。

4.2 中标方须在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守学校有关规章制度。

4.3 项目完成后，中标方应将项目有关的全部资料，包括但不限于产品资料、技术文档等移交采购人。

5、培训

5.1中标方应按负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除常规故障的程度。