商务要求

1、供货地点：中南大学

2、交付时间：合同签订后1个月内完成项目供货交付。

3、交付内容（包含不限于）：可部署的系统安装程序、操作手册、配置手册、业务流程等设计文档、系统部署文档及网络拓扑图、功能和性能测试用例说明书及测试报告文件。

AIGC内容创作教学应用平台项目系统依托统一的算力与网络支撑环境，实现AIGC内容的高效处理与智能协同。投标人需根据本次项目要求，自行搭建统一的算力与网络支撑环境，相关服务及价格应包含在本次投标报价中。（投标人需根据该项要求提供承诺函，承诺函格式自拟。）

4、项目实施：提供项目详细实施方案，对项目实施的需求分析阶段，系统配置、系统集成实施准备阶段，系统部署阶段，系统试运行阶段，系统验收阶段的进度做出详细的计划。

5、项目培训：提供系统培训方案，要求有详细的培训计划、培训方案、培训时间安排等；

1) 培训教师须具备相关系统平台的培训经验，培训内容要有针对性。

2) 培训时间不少于2次培训，每次不少于8小时。具体培训人数由用户按需指定。具体培训时间需与采购人协商确定。

3) 培训场地及培训环境由釆购人提供，培训相关费用由乙方负责。

6、验收要求：

6.1、乙方应确保在合同签订后1个月内完成项目供货、安装和调试，乙方应按合同约定完成项目交付，直至验收合格，违期交付带来的一切后果及损失由乙方承担。

6.2 、投标人需对投标文件的真实性负责，投标人中标后须在货物进场前提交投标文件中提供的所有检测报告原件供采购人现场查验，未提供或与复印件扫描件不一致的或检测机构的资质检测范围没有包含项目中相关对应产品进行的检测内容，采购人有权终止合同并上报监管部门处理，由此造成的一切损失由中标人承担。

6.3、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标方原因造成的，由中标方承担检测费用；否则，由采购人承担。项目验收不合格，由中标方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标方承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标方承担。

7、质保期：本项目提供五年免费维护，投标人中标方承诺的质保期长于招标文件规定时，以中标方的投标文件为准。超出生产厂家正常保修范围的，中标方需向生产厂家单独购买的，不能在投标报价中单独列支。如生产厂家质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务，中标人在中标公示三个工作日内需要提供产品的原厂售后承诺函原件。

8、服务要求：

8.1维护要求：提供定期维护计划、对采购人不定期维护要求的响应措施等。

8.2服务响应时间要求：提供7×12小时的技术咨询服务，敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；提供7×12小时的故障服务受理，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内现场支援，提出解决方案，并于2小时内修复，若现场不能修复应提供同等性能备用设备。

8.3质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标方负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标方应及时优惠价格提供所需的备品备件。

8.4同批设备中，若同一台设备类似故障发生三次以上，或者多台设备出现大面积相同故障现象，无条件免费更换涉及的产品。

8.5配件及耗材要求：所有新设备、利旧设备及桌椅安装时除原机配件以外，如还需辅材配件及耗材，由中标方免费提供。

8.6必须具备良好的服务能力。服务要求：接到报修，要求维修人员2小时以内解决故障。对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内现场支援。免费提供所有故障设备硬件的更换、维修，免费提供软件维护、升级等技术支持服务。

9、付款周期及比例：

合同签订后7个工作日内，甲方支付合同金额30%作预付款。项目整体验收合格后20个工作日内，乙方将合同金额的5%付至甲方指定的账号作为项目履约保证金。甲方向乙方一次性支付70%合同总金额款项，履约保证金验收合格一年期满后一次性无息退还给乙方。甲方凭乙方提供的等额、法定增值税发票，向乙方付款。乙方延期提供发票，则甲方付款时间相应顺延。