商务要求

1．产品运输、保险及保管

（1）中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2．安装与调试

（1）本合同已经包含购买中标人所提供货物的安装（含设备基坑施工与排污管网对接）、调试、检验、培训及技术服务等费用，中标人不得再向采购招标单位收取任何形式的费用。在安装、调试的过程中，中标人须按照采购人的要求进行安装及调试，并负责设备从楼栋的水、电总开关(箱)到设备的水、电线路的安装与接驳工作。

（2）设备在运输，安装等过程中出现的任何有关设备的水、电等问题均由中标人承担责任，造成的一切后果由中标人负责。在设备安装施工过程中，中标人按照采购人要求安全施工，水、电设备的接驳安装必须严格按国家相关设备接线要求规范施工，达不到要求的三天内必须整改完毕，否则不予按期验收；因整改不到位或不及时，造成采购人食堂无法正常运行的，采购人有权扣除中标人交纳的履约保证金以弥补由此造成的损失。

（3）合同签订后，设备在30天之内完成安装调试并交付使用。因中标人原因，未及时供货，每延误一天，中标人应承诺按迟交货物金额的5‰向采购人支付违约金，最高累计按照合同的5%予以处罚；其罚款在结算货款时扣除。

（4）中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员进场施工前，供货商须向用户单位提交安全承诺书，并遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

3．验收标准和方法

（1）验收地点：中南大学后勤保障部饮食服务中心七食堂；交货方式：货到指定地点完成安装且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料（一切费用由中标方负责）。

（2）验收标准：按国家标准执行。

（3）严格按招标时提供的样品验收。验收过程中产生纠纷的，由国家质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则由采购人承担。

（4）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

（5）为确保产品质量（检测报告作为申请验收的前提条件），所发生的费用计入采购成本；采购人必要时有权对货物进行破坏性验收，中标货物投标商应无偿提供被破坏的货物。

4．质量保证

★（1）验收合格之日起不少于24个月，以投标文件为准。质保期内，投标人负责产品的维修，出现严重质量问题，投标人应负责包换、包退，并承担全部费用。

（2）投标时提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证。

（3）质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护（包含但不限于人工、耗材）等均由中标人承担，采购人不承担任何费用。

（4）投标人必须提供针对该项目产品质量、环保等要求的设计依据及设计原理说明。

（5）货物在生产过程中，采购人将成立生产检查小组，以不定期方式对货物的生产过程进行抽样检查。若发现生产材料与本文件规定不一致的、或转包的，招标人有权终止合同，并保留追究违约责任的权利。预中标样品、交付的中标产品，在评标人、招标人认为必要时，须接受破坏性抽检；若发现产品材质与招标文件要求及投标承诺不一致的，有权拒绝中标或终止合同，并对损失进行双倍追偿。

5．售后服务：

（1）在质保期限内，必须提供上门服务，响应时间不超过2小时，解决故障周期不超过24小时，如不能及时赶到，用户委托其他单位维修，其费用由中标人承担。

（2）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全部承担（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等），并负责更换或维修。

（3）售后服务承诺：在质保期内若有质量问题，中标人按前述要求负责更换或维修，质保期后，由中标人负责维修，材料费按成本价收取，人工及其他费用免收。

（4）中标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标书中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的现场维修服务承诺。在质保期内，中标人必须按前述要求及时维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从履约保证金中抵扣。

6．培训：中标人应按采购人指定负责培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

7．其他要求及说明

（1）本项目采用费用包干方式建设，应根据项目要求和现场情况，投标人报价含设备、材料、配件、辅材，以及运输、装卸、调试、检测验收（含生产过程检测）等人工、管理（包括税费）等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人全部承担，采购人不再支付任何费用。

（2）中标人完成设备生产、安装和调试，设备投入使用后，采购人对中标人所投产品组织检测，如检测结果不符合合同要求，采购人有权单方面终止合同。

（3）在合同签订前，中标人应当到设备安装现场逐个场地复核尺寸，确保各个设备规格尺寸能准确并能顺利安装，因中标人未复核导致的设备规格尺寸不对、安装出现问题等一切后果均由中标人自行承担。

8．交货期:合同签订之日起30天完成安装调试。

9．合同结算方式：合同签订后，中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金；所有货物到采购人指定地点并安装调试完，经采购人相关职能部门验收合格后次日起 7个工作日内，中标人按照合同总金额开具合法正规发票，凭发票、验收报告、中标通知书、采购合同等资料到采购人有关部门审验签字后，到采购人财务部门办理相关手续，审验手续齐全的合法发票等资料交到采购人财务部门后，采购人财务部门将于20个工作日内支付合同金额100%的货款。中标人延期提供发票，则采购人付款时间相应顺延；如遇学校放假等因素导致学校财务关闭，允许采购人以学校财务开放时间顺延付款给中标人，采购人不产生逾期付款的违约责任。如因采购人财务关账或其他特殊原因影响付款时，付款时间向后顺延。所有款项均以人民币结算，支付方式为转账支付。

10．配送方式：由中标人配送至采购人指定的地点。