商务要求

★一、投标报价及履约保证金

（一）投标报价：投标报价为采购人向投标人支付的最终价格，包含购买投标人所提供产品的配送、安装、调试、检验、培训及技术服务等所有费用，投标人不得再向采购人收取任何形式的费用。

（二）履约保证金：合同签订后，中标人向采购人支付合同总价的【5%】作为履约保证金。中标人如有违反有关约定，采购人有权进行履约保证金相应扣除的处理。履约保证金在验收合格满2年后次日起7个工作日内，由中标人提出书面申请，经采购人签字确认后，无息退还给中标人。

二、交货时间和地点

（一）交货时间：合同签订后30天之内，中标人完成设备交货、安装、调试并交付使用。如采购人需延迟收货，将提前通知中标人。

（二）交货地点：中南大学后勤保障部饮食服务中心七食堂或采购人在中标人交货前具体指定交货地点。

（三）交货方式：由中标人配送至采购人指定的交货地点。

三、结算方式

合同签订且中标人支付履约保证金后7个工作日内，采购人即向中标人支付合同金额的30%作为备货款；所有设备安装调试完成，经采购人相关职能部门验收合格后次日起 7个工作日内，中标人按照合同总金额开具合法正规发票，凭发票、验收报告、中标通知书、采购合同等资料到采购人有关部门审验签字后，到采购人财务部门办理相关手续，审验手续齐全的合法发票等资料交到采购人财务部门后，采购人财务部门将于20个工作日内支付合同金额剩余70%的货款。中标人延期提供发票，则采购人付款时间相应顺延；如遇学校放假等因素导致学校财务关闭，允许采购人以学校财务开放时间顺延付款给中标人，采购人不产生逾期付款的违约责任。如因采购人财务关账或其他特殊原因影响付款时，付款时间向后顺延。所有款项均以人民币结算，支付方式为转账支付。

四、产品运输、保险及保管

（一）中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（二）中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

（三）中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

五、安装与调试

（一）中标人必须严格遵守国家相关规范要求，按照生产制造商的相关规程，在采购人监督下，做好设备安装与调试。

（二）中标人须按照采购人的要求进行安装及调试，并负责设备从房间的水、电总开关(箱)、管道到设备的水、电线路、管道线路的安装与接驳工作。

（三）在安装时涉及的所有辅助材料及配件（包括但不限于电线、阀门、机架、型材、五金杂件等）均包含在合同价中，且为全新产品，主要辅材有厂家出具的产品质量合格证明书。

（四）中标人应按现场实际情况进行施工安装，在安装过程中出现任何破坏装修的情况（包含但不限于墙体开洞、吊顶扣板及转换层拆除、地面破损等），中标人必须恢复原貌以及场地清洁，采购人不再支付任何费用。

（五）设备在运输，安装等过程中出现的任何有关设备的水、电、气的问题均由中标人承担责任，造成的一切后果由中标人负责。在设备安装施工过程中，中标人按照采购人要求安全施工，水、电、管道的接驳安装必须严格按国家相关设备接线要求规范实施，达不到要求的三天内必须整改完毕，否则不予按期验收；因整改不到位或不及时，造成采购人食堂无法正常运行的，采购人有权扣除中标人缴纳的履约保证金。

（六）中标人须加强施工的组织管理，对所有进场施工人员进行安全教育，严格遵守合同附件《安全承诺书》中的条款，并遵守采购人的有关规章制度，持证上岗。项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

六、产品验收

★（一）采购人将严格按照中标人投标文件中所描述的产品明细、技术参数和相关承诺进行验收，如果发现产品不符合约定标准，则有权提出异议。中标人应在十天内完成返工或采取必要措施按合同要求整改，由此增加的费用和（或）造成的延误由中标人负责。再次验收时，如果仍被确认为产品性能不合格或以次充好，严重损害采购人利益，则采购人有权对中标人按虚假投标处理，解除合同并扣除全部的履约保证金。

（二）验收过程中产生纠纷的，采购人有权要求由国家质量技术监督部门认定的检测机构进行检测,仅在常规验收无法判定质量且确有合理理由时，经双方书面确认后方可进行破坏性检测，对于确属中标人责任的质量问题，其损失由中标人承担。

（三）采购人收货验收并不免除中标人对其产品质量应当承担的责任，如果采购人在使用时发现因产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致任何质量问题，或造成人身、财产损害，或给采购人造成不良影响的，中标人仍应承担责任。

七、质保期与售后服务

★（一）验收合格之日起不少于24个月，质保期内，投标人负责产品的维修，出现严重质量问题，投标人应负责包换、包退，并承担全部费用。

（二）投标时提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证。

（三）质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护（包含但不限于人工、耗材等）均由中标人承担，采购人不再承担任何费用。

（四）售后服务：

1．在质保期限内，必须提供上门服务，响应时间不超过2小时，解决故障周期不超过24小时，如不能及时赶到，用户委托其他单位维修，其费用由中标人承担。

2．质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全部承担（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等），并负责更换或维修。

3．售后服务承诺：在质保期内若有质量问题，中标人按前述要求负责更换或维修，质保期后，由中标人负责维修，材料费按成本价收取，人工及其他费用免收。

4．中标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标书中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的现场维修服务承诺。在质保期内，中标人必须按前述要求及时维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

5．培训：中标人应按采购人指定负责培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

八、其他要求及说明

（一）本项目采用费用包干方式建设，应根据项目要求和现场情况（投标前可联系采购人实地查看），投标人报价含设备、材料、配件、辅材，以及运输、装卸、调试、检测验收（含生产过程检测）等人工、管理（包括税费）等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人全部承担，采购人不再支付任何费用。

（二）中标人完成设备生产、安装、调试，设备投入运行后，采购人对中标人所投产品组织检测，如检测结果不符合合同要求，采购人有权单方面终止合同。

（三）在合同签订前，中标人应当到设备安装现场逐个房间复核尺寸，确保各个设备规格尺寸能准确并能顺利安装，因中标人未复核导致的设备规格尺寸不对、安装出现问题等一切后果均由中标人自行承担。